| **Institución** | Instituto Tecnológico de Tepic | **Asunto** | Revisión de | **Coordinador de la reunión** | Franciso Ibarra Carlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar** | Aula UD 4 | **Hora inicio** | 19:10 |
| **Fecha** | 17 de mayo de 2022 | **Hora fin** | 19:40 | **Reunión no** | 1 |

| **Asistentes** | | **Asistencia** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Cargo** | **Teléfono y Correo** | **Sí** | **No** |
| Juan Jesús Mata Solís |  | X |  |
| Osmar Aldahir Guerra Castillo |  | X |  |
| Guillermo Hilario Santos Moya |  | X |  |
| Ximena Villegas Samartín |  | X |  |
| Daniel López Quintero |  | X |  |
| Juan Manuel Durán Sánchez |  | X |  |
| Jesus Daniel Gutierrez Aguirre |  | X |  |

| **Agenda** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tema** | **Responsable** | **tiempo de exposición** |
| Presentación de Proyecto *SmartHealth* | Franciso Ibarra Carlo | 30 minutos |
| **Desarrollo de la Reunión** | | |
| Relatoría: Una vez que se dio la presentación a la orden del día (I).  (II) Se procedió con la corrección del proyecto con las observaciones dadas por el Dr. Francisco Ibarra Carlo y compañeros de clase.  (III) Se propusieron las correcciones que se presentan a continuación   * Error de línea: muestra línea incorrecta (del text box de tokens usar la línea que muestra para la consola) * Terminar de adaptar colores * Función con gramáticas y AFD * Revisar que diga error léxico (ejemplo al añadir un 0) * Elaborar un programa o caso de uso más apegado a la funcionalidad final * Poner los parámetros de la función que genera un error | | |

| **Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** | **Observaciones** |
| Analizador léxico completo | TODOS | 17 de mayo de 2022 |  |
| Analizador Sintáctico completado | TODOS | 17 de mayo de 2022 |  |
| Interfaz gráfica de usuario | TODOS | 17 de mayo de 2022 |  |
| Tabla de análisis de tokens | TODOS | 17 de mayo de 2022 |  |
| Sobresaltado de palabras reservadas | TODOS |  | Pendiente |
| Tabla de análisis de errores | TODOS | 17 de mayo de 2022 |  |

| **Nombre y Cargo** | **FIRMA** |
| --- | --- |
| Juan Jesús Mata Solís | **Juan Jesús Mata Solís** |
| Osmar Aldahir Guerra Castillo | **Osmar Aldahir Guerra Castillo** |
| Guillermo Hilario Santos Moya | **Guillermo Hilario Santos Moya** |
| Ximena Villegas Samartín | **Ximena Villegas Samartín** |
| Daniel López Quintero | **Daniel López Quintero** |
| Juan Manuel Durán Sánchez | **Juan Manuel Durán Sánchez** |
| Jesus Daniel Gutierrez Aguirre | **Jesus Daniel Gutierrez Aguirre** |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: Osmar Aldahir Guerra Castillo